****

**Администрация Тарасовского сельского поселения**

**Чесменского муниципального района Челябинской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# от 23 декабря 2020 г № 32

Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района Тарасовского сельского поселения на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях развития, содержания, ремонта сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Тарасовского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие, содержание, ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района Тарасовского сельского поселения на 2021 год»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тарасовского сельского поселения *оригинал подписи*  Кондрашева В.М.

Утверждена Постановлением администрации

Тарасовского сельского поселения

от «23» декабря 2020 г. № 32

**ПРОГРАММА**

**«Развитие, содержание, ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района Тарасовского сельского поселения на 2021 год»**

**ПАСПОРТ**

**«Развитие, содержание и ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района Тарасовского сельского поселения на 2021 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Развитие, содержание, ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района Тарасовского сельского поселения на 2021 год» (далее именуется – программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Тарасовского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Администрация Тарасовского сельского поселения |
| Основной разработчик подпрограммы | Районное управление инженерного обеспечения и строительства |
| Цель программы | - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;  - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы | - обустройство дорожной сети средствами регулирования движения и безопасности движения (разметка дорожной части, устройство дорожных знаков и искусственных неровностей);  - своевременный ремонт дорожного покрытия;  - улучшение технического и эксплуатационного состояния;  - качественное обслуживание в зимний и летний периоды. |
| Сроки реализации программы | 2021 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | объем финансирования программы в 2021 году – **801500 тыс. руб.**, том числе за счет средств:  областного бюджета - **0 руб.**;  местных бюджетов –  **0 руб.;**  **средства муниципального дорожного фонда на 2021 год – 801500 руб.** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение дорожно-транспортных происшествий за счёт улучшения технического состояния дорожной сети, своевременной и качественной уборки автомобильных дорог в зимние и летние периоды;  - уменьшение количества происшествий с участием пешеходов за счёт обустройства улично-дорожной сети средствами регулирования движения – дорожными знаками, дорожной разметкой и искусственными неровностями;  - увеличение срока эксплуатации автомобильных и внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием за счёт своевременного и качественного ремонта покрытия дорог;  - уменьшение количества обращений граждан проживающих на территории Тарасовского сельского поселения за счёт проведения планового профилирования автодорог, имеющих грунтовое и щебёночное покрытие и ремонта автодорог с грунтовым покрытием и асфальтированных дорог. |

Приложение № 1 к программе

«Развитие, содержание, ремонт

сети дорог и безопасность дорожного

движения на территории Тарасовского сельского поселения на 2021 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие, содержание, ремонт**

**сети дорог и безопасность дорожного движения на территории Тарасовского сельского поселения на 2021 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2021 году  (тыс.руб.) | Всего  (тыс.руб.)  2021 год  расход | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  Программы | Результаты выполнения мероприятия  Программы |
|  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 год»** | | | | **ИТОГО** | 2021 г. | **801500** | **801500** |  | **801500** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда | **801500** | **801500** |  | **801500** |  |  |  |
| Средства областного бюджета | - | - |  | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.1 | **Задача 1**  **Качественное обслуживание в летний и зимний периоды, своевременный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог** | | | **ИТОГО** | 2021 г. | **567400** | **567400** |  | **567400** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда | **567400** | **567400** |  | **567400** |  |  |  |
| Средства областного бюджета | - | - |  | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Летнее содержание автомобильных дорог | | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для муниципальных нужд | **ИТОГО** |  | **477400** | **477400** |  | **477400** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Средства дорожного фонда, Разметка дорог, пешеходных переходов  Установка светофора  Щебеночное покрытие дорог |  | 80000  397400 | 80000  397400 |  | 80000  -  397400 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Зимнее содержание автомобильных дорог | | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для муниципальных нужд | **ИТОГО** |  | 90000 | **90000** |  | **90000** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда  Средства областного бюджета |  | 90000 | 90000 |  | 90000  - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | **Задача 2**  **Обустройство сети автомобильных дорог средствами регулирования движения и безопасности движения** | | | **ИТОГО** | 2021 г. | **234100** | **234100** |  | **234100** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  | - |  |  |  |
| Средства дорожного фонда |  |  |  | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1  Замена, устройство дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для муниципальных нужд | **ИТОГО** |  | **68000** | **68000** |  | **68000** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  | - |  |  |  |
| Средства дорожного фонда | 68000 | 68000 |  | 68000 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2  Устройство искусственных неровностей | | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для муниципальных нужд | **ИТОГО** |  | **166100** | **166100** |  | **166100** |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  |  |  | - |  |  |  |
| Средства дорожного фонда |  |  |  | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.3 | Обслуживание уличного освещения.  Приобретение ламп и оплата | | по договору  по счету | Средства дорожного фонда |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |
| Приобретение дизтоплива, масла для МТЗ – 320.4 М  Заработная плата тракториста  Начисление налогов на заработную плату | |  |  |  | 10000  81500  24600 | 10000  81500  24600 |  | 10000  81500  24600 |  |  |  |