АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 12 ” февраля 2014 года	                                                                       № 3

п. Тарасовка

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Тарасовского сельского поселения

в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, пополнения водных ресурсов в период весеннего половодья и паводков, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Тарасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав  комиссии по координации проведения мероприятий, по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Тарасовского сельского поселения в 2014 году (приложение №1);

- .Утвердить план мероприятий противопаводковой комиссии на весенний период 2014 года (приложение №2);

- Утвердить оперативный план по привлечению сил и средств организаций, на период весеннего паводка 2014 года (приложение №3);

- Организовать проверку готовности к пропуску весеннего половодья и паводковых вод.

- Уделить особое внимание плотинам.

- Руководителю СХПК провести необходимые работы по пропуску паводковых вод.

- Провести очистку труб на переездах и переходах, организовать наблюдение за состоянием плотин, повышение уровня воды и объемами сброса воды.

- Не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водоемов до нормальных отметок к концу половодья.

- Принять меры по вывозке ГСМ, удобрений, семян, и т.д. с тем, что с 01.04.2014г. по 15 мая пропуск автотранспорта грузоподъемностью свыше 10

тонн по основным дорогам будет закрыт.

8. Постановление №5 от 18.02.2013 года считать утратившим силу

Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя СХПК « Колхоза им. Шевченко» Шаповал Ю.В.

Глава Тарасовского

сельского поселения                                                                      В.М. Кондрашева

Приложение № 1

К постановлению Главы Тарасовского сельского поселения

№  2 от   12 февраля  2014 года.

Состав

комиссии по координации проведения мероприятий, по обеспечению пропуска  паводковых вод на территории Тарасовского сельского поселения   в 2014 году

| № п\п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондрашева В.М. | председатель комиссии, Глава Тарасовского сельского поселения | 97-7-49 |
| Члены Комиссии: |  |  |  |
| 2 | Шаповал Ю.В. | председатель СХПК « Колхоза им. Шевченко» | 97-6-23 |
| 3 | Шаповал А.Н. | зам. председателя СХПК « Колхоза им. Шевченко» | 97-7-78 |
| 4 | Ванюшкин А.В. | главный инженер СХПК « Колхоза им. Шевченко» | 89525157348 |
| 5 | Алексеев В.П. | главный агроном СХПК « Колхоза им. Шевченко» | 97-6-82 |
| 6 | Баранов С.Н. | бригадир кормодобывающей бригады | 97-6-60 |
| 7 | Шаповал И.Н. | бригадир зернодобывающей бригады | 97-6-63 |
| 8 | Зайцев В.В. | и.о. главного энергетика хозяйства | 89525105093 |
| 9 | Сатушкин В.В. | ответственный за газовое хозяйство | 97-7-30 |
| 10 | Шиллер В.В. | главный зоотехник хозяйства | 97-7-91 |
| 11 | Жунусов Т.Г. | директор Тарасовской СОШ | 97-7-18 |
| 12 | Коломиец Е.С. | заведующая Тарасовского детсада | 97-6-49 |
| 13 | Ненашев Е.А. | фельдшер поселка | 97-6-35 |
| 14 | Подилько А.И. | начальник узла связи | 97-6-40 |
| 15 | Зотов А.Н. | Зав.гаража | 97-7-43 |

Глава Тарасовского

сельского поселения                                                                   В.М. Кондрашева

Приложение №2

К постановлению Главы Тарасовского сельского поселения

№ 2 от 12 февраля  2014  г.

№2 от

План

мероприятий противопаводковой комиссии на весенний период 2014 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным и другим неотложным работам. | До 20 марта | Кондрашева В.М. Шаповал Ю.В. |
| 2 | Организовать проверку готовности плотин, мостов к безаварийному пропуску весеннего половодья. Предусмотреть их защиту от разрушений паводковыми водами, укрепление походов и конусов, искусственных сооружений, обколку льда у опор, ремонтные работы на сооружениях до начала паводка. | До 1 апреля | Ванюшкин А.В. Баранов С.Н. Шаповал И.Н. |
| 3 | В целях недопущения чрезвычайных ситуаций принять меры по ликвидации, на период паводка, плотин, дамб и других сооружений, построенных без проекта для местных нужд и препятствующих своевременному сбросу паводковых вод. | До 1 апреля | Кондрашева В.М. Шаповал Ю.В. |
| 4 | Провести очистку входящих и выходящих русел и шлюзов у искусственных сооружений, очистку канав и кюветов. | До 20 марта | Баранов С.Н. Шаповал И.Н. |
| 5 | Организовать очистку дорожного полотна от снега, в местах с большим объемом снега на обочинах дорог делать прорезы для отвода воды с дорожного покрытия. | До 25 марта | Баранов С.Н. Шаповал И.Н. Ванюшкин А.В |
| 6 | Приказом руководителей сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка. Создать запасы шанцевого инструмента, мешков с грунтом, камня, песка, талого суглинка. На период паводка создать механизированные отряды в составе бульдозера, экскаватора, самосвалов, дежурных автомашин. | До 20 марта | Баранов С.Н. Шаповал И.Н. Ванюшкин А.В. |
| 7 | Организовать круглосуточное наблюдение на водоемах за уровнем и объемом прохождения воды. | По особому графику. | Сатушкин В.В. |
| 8 | Организовать взаимодействие с хозяйствами внутри района, соседними районами по вопросам оповещения, связи между населенными пунктами и каскадом гидротехнических сооружений, находящихся на одной реке. | С 20 марта | Кондрашева В.М. Шаповал Ю.В. |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии в администрации района. | С апреля. | Кондрашева В.М. |
| 10 | Проверить телефонную связь между хозяйствами, населенными пунктами района. Создать малый телефонный справочник с номерами телефонов ответственных дежурных хозяйств. | До 20 марта | Подилько А.И. |
| 11 | Ежедневно, со 2 апреля в 8 и 17 часов до окончания паводка информировать мобилизационный отдел о гидрометеорологической обстановке (т.т. 2-12-12, 2-11-05) в случае чрезвычайной ситуации немедленно. | По особому указанию | Кондрашева В.М. Шаповал Ю.В. |
| 12 | Спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений и первоочередного их жизнеобеспечения. | До 25 марта | Кондрашева В.М. |
| 13 | Усилить контроль, за качеством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке. | По особому указанию | Ненашев Е.А. |
| 14 | Подвести итоги по принесенному ущербу поводковой стихией 2012 года в разрезе каждого населенного пункта. Итоги направить в областное правление по делам ГО и ЧС. | После прохождения паводка. | Кондрашева В.М. |

Глава Тарасовского

сельского поселения                                                                                        В.М. Кондрашева

Приложение №3 к

Постановлению

№ 2 от 12 февраля 2013 года

Оперативный план

по привлечению сил и средств на период

весеннего паводка 2014 года

| № пп | Наименование организации | Поставляемая техника | Руководитель организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кормодобывающая бригада | Экскаватор – 1 Бульдозер - 1 МТЗ – 80 – 1 Бойлер - 1 МТЗ – 82 - 1 Передвижной сварочный аппарат - 1 | Баранов С.Н. |
| 2 | Зернодобывающая бригада | К – 700 - 1 | Шаповал И.Н. |
| 3 | Автопарк | Автомобиль КАМАЗ – 1 Пожарная машина – 1 | Зотов А.Н. |

Глава Тарасовского

сельского поселения                                                                            В.М. Кондрашева

| № п/п | Наименование подразделения | Руководитель подразделения | Дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава сельского поселения | Кондрашева В.М. |  |
| 2 | Председатель СХПК « Колхоза им. Шевченко» | Шаповал Ю.В. |  |
| 3 | Главный агроном СХПК « Колхоза им. Шевченко» | Алексеев В.П. |  |
| 4 | Бригадир кормодобывающей бригады | Баранов С.Н. |  |
| 5 | Бригадир зернодобывающей бригады | Шаповал И.Н. |  |
| 6 | Главный инженер хозяйства | Ванюшкин А.В |  |
| 7 | Зав.гаражом | Зотов А.Н. |  |
| 7 | Главный энергетик хозяйства | Дорофеев Л.С. |  |
| 8 | Ответственный за газовое хозяйство | Сатушкин В.В. |  |
| 9 | Главный зоотехник хозяйства | Шиллер В.В. |  |
| 11 | Директор Тарасовской средней школы | Шаповал С.В. |  |
| 12 | Заведующая Детским садом « Малышок» | Коломиец Е.С. |  |
| 13 | Фельдшер поселка | Ненашев Е.А. |  |
| 14 | Начальник узла связи | Подилько А.И. |  |